Załącznik  Nr 2

Umowa

Zawarta dnia ………............... roku w Brzostku

pomiędzy:

Gminą Brzostek z siedzibą w Brzostku, ul Rynek 1, 39-230 Brzostek, NIP: 872-22-23-191, reprezentowaną przez:

Burmistrza Brzostku  - Wojciecha Staniszewskiego przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Elżbiety Łukasik

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………z siedzibą w ………………….NIP:……………….., w dalszej treści Umowy zwanym „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:……………………………………………

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest  realizacja zadania:

„Zaprojektowanie 4 studni głębinowych i budowa 2 studni głębinowych w miejscowości Brzostek w systemie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

wraz z przeprowadzeniem w imieniu Zamawiającego pełnej procedury przewidzianej przepisami     obwiązującego prawa, uzyskania wymaganych pozwoleń, zakończonej dopuszczeniem studni do eksploatacji.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem badań geologiczno- inżynierskich, geotechnicznych, geofizycznych terenu dla 4 studni głębinowych w miejscowości Brzostek wraz z uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

- Wykonanie 2 sztuk studni głębinowych w wyznaczonych miejscach  zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, a w szczególności:

- Uzyskanie i opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania w tym :

- uzgodnienie usytuowania projektowanej  studni z Zamawiającym,

- wykonanie niezbędnych ocen i ekspertyz do wykonania dokumentacji projektowej,

- wykonanie badań geologiczno- inżynierskich, geotechnicznych, geofizycznych.

- opracowanie geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obszaru ujęcia wody oraz warunki podłączenia energii elektrycznej.

- Opracowanie wszelkich koniecznych materiałów, wniosków, projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz z uzyskaniem w imieniu przyszłego Użytkownika wszelkich opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji, a w tym :

      - wykonanie kompletnego projektu prac geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji          zatwierdzającej,

      - opracowanie operatu wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego i na pobór                     wód podziemnych,

      - uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na  pobór wód podziemnych,

      - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody ustalającej zasoby wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,

      - opracowanie projektu budowlanego obudowy studni  i  jej ogrodzenia  wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę lub  przyjęcia „zgłoszenia robót” ,

      - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z automatyką,                     ogrodzenia strefy ochronnej, odbudowy studni wraz ze wszelkimi uzgodnieniami,

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie , uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji studni głębinowej wraz z zapewnieniem nadzoru geologicznego, w tym :

    - wykonanie otworu o wydajności eksploatacyjnej studni  nie mniejszej niż - 10m3/h z dwóch studni.

    - wykonanie próbnego pompowania, wykonanie pomiarów, obserwacji oraz badań w pełnym zakresie,

    - wykonanie niezbędnej dezynfekcji,

    - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompę

    - Podłączenie studni do stacji uzdatniania wody, rozruch urządzeń;

    - wykonanie obudowy i uzbrojenia otworu wraz z doborem, zakupem, montażem pomp                 głębinowej wraz z pełnym oprzyrządowaniem do pomiaru zwierciadła wody,

    - zamontowanie kompletnego zestawu  osprzętu  do poboru wody,

    - wykonanie strefy ochronnej ujęcia wody,

    - przekazanie do eksploatacji ujęcia wody,

    - wykonanie niezbędnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

    - wiercenie otworów poszukiwawczych metodą odex, symetrix lub równoważną w rurach osłonowych fi. 273, ( nie dopuszcza się wiercenia otworów metodą na płuczkę )

    - zafiltrowanie otworów rurami PCV ø165 mm  typ K,

    - zastosowanie filtra PCV ze szczeliną ciągła o średni ø165 mm typ K,

    - przeprowadzenie niezbędnych prac i badań w celu ujęcia i udokumentowania zasobów wód podziemnych, których zakres zostanie ujęty w sporządzonym projekcie robót geologicznych;

    - odwiercenie otworów poszukiwawczych wód podziemnych zgodnie z projektem robót geologicznych;

    - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wykonanych otworów studziennych, przez osobę uprawioną do jej sporządzenia i uzyskanie decyzji zatwierdzającej;

    - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- Przeprowadzenie czynności formalno - prawnych, związanych z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego, w tym m.in. wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

- Dokumentacja winna być sporządzona w formie  papierowej (5 egz.) i elektronicznej (1 kpl) Uzgodnienia, opinie i decyzje Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w oryginałach.

§ 2

Terminy realizacji

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy :

- Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

- Zakończenie: w terminie  do dnia 30 listopada 2023r.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości i rękojmi, na okres 36 miesięcy liczony od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

- Na minimalną wydajność studni - 10m3/h z 2 studni Wykonawca udziela gwarancji wydajności studni m3/h  na okres …………miesięcy liczony od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych posiadających atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się  dzień zgłoszenia przez Wykonawcę - wpisem do dziennika robót oraz niezwłocznie pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego - osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika robót.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy , w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy opracowanie Dokumentacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami :

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

    - ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze,

    - ustawy a dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

    - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

    - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

    - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu  oceny stanu wód podziemnych,

    - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

    - innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowego zakresu robót.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w szczególność zobowiązany jest do :

  - Opracowania Dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - Zapewnienia ze swej strony projektantów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie przedmiotu umowy w tym w szczególności robót geologicznych, budowlanych, elektrycznych

  - Dokonania wizji lokalnej w terenie w miejscu lokalizacji przedmiotu umowy celem ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do eksploatacji,

  - Ustalenia po wykonaniu stosownych badań i pomiarów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, miejsca lokalizacji ujęcia wody,

  - Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla 4 studni głębinowych oraz wykonanie dwóch studni  i ujęcia wody o wydajności co najmniej 10m3/h z dwóch studni dla potrzeb Gminy Brzostek wraz z jej zatwierdzeniem, w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia czynności formalnoprawnych, w tym m.in. uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego,

  - Zaopatrzenia Dokumentacji w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz, że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

  - Sprawdzenia opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego oraz obowiązującymi normami, które dotyczą projektowania, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,

  - Zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań na każde wezwanie Zamawiającego,

  - Zapewnienia technicznej i międzybranżowej koordynacji oraz kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz aktami powiązanymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wpisanymi do dziennika robót,

  - Ustanowienia kierownika robót, prowadzenia na bieżąco dziennika robót, prowadzenia raportów wiertniczych oraz zapewnienie wykonania ujęcia wody podziemnej pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa,

  - Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w  wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

  - Opracowania w języku polskim niezbędnych instrukcji eksploatacji i współpracy zamontowanych urządzeń i systemów oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania oraz obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wskazanych przez  Zamawiającego pracowników (szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (np. zgodnie z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji),

  - Wykonanie przed odbiorem końcowym przez osoby uprawnione rozruchu, regulacji automatyki i sterowania, prób funkcjonalnych, ciśnieniowych, wielkości przepływu, wydajności i sprawności, badań i pomiarów zamontowanych urządzeń, a także zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji w/w urządzeń i instalacji,

  - Kompletnego wykonania ujęcia wody wraz z obudową studni zgodnie z opracowaną dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego dobrania pompy głębinowej, zabezpieczonej przed „suchobiegiem” (parametry pompy należy ostatecznie dostosować do uzyskania wydajności studni

po wykonaniu badań pompowań pomiarowych, wykonania obudowy studni), wykonania ogrodzeń strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody, wykonania rurociągu od studni głębinowej do istniejącego SUW, wykonania podłączenia elektroenergetycznego wraz z automatyką i sterowaniem, wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni,

  - Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikatach, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności  oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi oraz przedkładania Zamawiającemu do akceptacji aprobat, certyfikatów przed dostawa materiałów, wyrobów, urządzeń na budowę. Zamawiający i ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów, urządzeń jeśli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej, a także z tych części robót. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,

  - Zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do czasu jego końcowego odbioru,

  - Utrzymania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady  powstałe w wyniku  wykonania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

  - Prowadzenia  dokumentacji robót i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 5 kompletach, nie później niż na 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wraz z :

    - dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

    - gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

    - dokumentacją powykonawczą w wersji elektronicznej w 3 egz. w formacie zamkniętym (PDF).

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Stosowania sprzętu wiertniczego posiadającego atesty i dokumentację techniczną producenta,

- Ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, poborem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzeniem ścieków. Źródło poboru wody i energii elektrycznej na terenie robót zorganizuje we własnym zakresie Wykonawca,

- Prowadzenia robót w sposób nie utrudniający funkcjonowania istniejących obiektów. Ewentualne koszty robót o charakterze zabezpieczającym pokrywa Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

- Opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie objętym gwarancją wydajności studni nie osiągnięcia zakładanego minimum tj. 10m3/h z 2 studni, Wykonawca zobowiązany jest do budowy kolejnych studni głębinowych (objętych pozwoleniem na budowę , które pozwolą na osiągnięcie wymaganej przez Zamawiającego minimalnej wydajności wszystkich studni.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy :

  - Współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym udzielenie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - Wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy o potrzebie przejęcia terenu robót,

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - Dokonanie odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru- zgodnie z zapisami zawartymi w § 10,

  - Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Autorskie prawa majątkowe

- W zakresie Dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy – będącej utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na niżej wymienionych polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji przy użyciu każdej możliwej techniki w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego , techniką cyfrową lub inną techniką,

  - w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 1 wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych od Dokumentacji oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji,

  - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono, w tym wprowadzenia ich do obrotu, użyczenia lub najmu,

  - wykorzystania Dokumentacji do realizacji robót i wykorzystywania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego,

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany element Dokumentacji został utrwalony,

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich projektantów – będących twórcami Dokumentacji – na dokonywanie w poszczególnych elementach Dokumentacji, do których służą projektantom autorskie prawa osobiste, zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego,

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 na polach eksploatacji określonych w ust. 1,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie praw zależnych do opracowań, o których mowa w ust. 5, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1,

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o  których mowa w ust. 1: 1) będą mu przysługiwać wyłącznie majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1,

    - jego uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

    - jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy,

    - zawarcie Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z Dokumentacji, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed odpowiedzialnością tej osoby trzeciej.

- Wykonawcy przysługuje prawo do korzystania z Dokumentacji w celach dokumentacyjnych

(archiwizacyjnych), referencyjnych i promocyjnych.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych , w tym praw zależnych jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy określonym w § 6 ust. 1.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na określonych w umowie zasadach, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej Wynagrodzeniem, wynosi ……………………………………………… zł (brutto) (słownie zł …………………………….)

- Wynagrodzenie Wykonawcy, którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy wraz z innymi obowiązkami Wykonawcy, o których mowa m.in. w § 3, oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§ 7

Fakturowanie i rozliczanie

- Wynagrodzenie cena obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy.

- Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, usługi gwarancji i serwisu. Cena oferowana zawiera wszystkie elementy wykonania umowy.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą. Podstawę  wystawienia faktury stanowi  protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony, niniejszej umowy.

- Faktura płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

- Płatność faktury będzie dokonywane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:…………………………….. …. nr rachunku:

……………………………………………………………………………………………….

§ 8

Kary umowne, odszkodowania, odstąpienie od umowy

- Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej :

  - z tytułu zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2),

  - z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi - karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad

  - z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Łączna wysokość naliczanych Wykonawcy kar umownych na podstawie ust. 1 pkt. 1 i 2, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających w Kodeksu cywilnego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca :

  - realizuje przedmiot umowy niezgodnie z zawartą umową, a w szczególności z obowiązującymi przepisami oraz nie dokona naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

  - przerwał wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś przerwa trwa dłużej niż 3 dni.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony od odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty upływu powyższego terminu.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części :

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego,

  - Zamawiający sporządzi inwentaryzację wykonanej części przedmiotu umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót, to zapłaty tych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Odbiory i rękojmia

- Strony ustalają, że przedmiotem:

  - Odbioru końcowego - będzie potwierdzenie wykonania całego przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,

  - Odbioru w okresie rękojmi - będzie ocena stanu technicznego przedmiotu umowy

- W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca :

  - przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane rozruchy, próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika robót, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania rozruchu, prób i sprawdzeń

  - zakończy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane rozruchy, próby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika robót. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni roboczych, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika robót.

  - przekaże Zamawiającemu wszystkie decyzje, opinie, pozwolenia uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Ustala się, że Zamawiający - z uwzględnieniem postanowień ust. 2, powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Osoby powołane w skład Komisji są upoważnione do Odbioru w imieniu Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia w przypadku :

  - wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie

  - wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może :

- obniżyć wynagrodzenie

    - a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 8 i 9 niniejszej umowy.

- Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt.20 kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej ewentualne uwagi Zamawiającego jak również innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych potwierdza przez Zamawiającego.

- Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania w/w protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiajmy wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, to zapłatę poniesionych kosztów zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu Cywilnego

§ 11

- Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r.  poz. 782),która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy , o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały informacje zawarte w załączniku do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą .

§ 12

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania przez obie strony.

- Nie stanowi zmiany umowy :

  - zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy,

  - zmiana adresów do korespondencji, o których  mowa w § 13 ust.3,

  - zmiana osób reprezentujących zamawiającego i Wykonawcę,

  - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawnych.

- Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego  oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinna być kierowana pod następujące adresy :

Zamawiającego : Urząd Gminy Brzostku, ul. Rynek1, 39-230 Brzostek

Wykonawcy : ………………………………………………………………...

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY :                                                                                  WYKONAWCA :