Projekt umowy

zawarta w dniu ... .. …. r. w Brzostku pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek NIP:8722223191 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Kowalskiego – Burmistrza Brzostku

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brzostek – Joanny Nowickiej

a

…….. z siedzibą ………………

…………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą",

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia zapytania publicznego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Mniejszej niż 170 000,00 zł – art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „Regulaminem” Urzędu Miejskiego w Brzostku.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad zadaniem polegającym na „Budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 0,9 m3/dobę oraz 1,5m3/dobę wraz z drenażem rozsączającym”

- Skrócony opis robót budowlanych nad którymi będzie prowadzony nadzór inwestorski:

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową 25 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 0,9 m3/dobę oraz o wydajności ok. 1,5 m3/dobę wraz z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Brzostek w miejscowości Kamienica Górna oraz Wola Brzostecka

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna:

1)	dokumentacja projektowa,

2)	opis przedmiotu zamówienia,

stanowiąca załączniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. . Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Brzostek poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

IZP.271.11.2026 udostępnione na stronie Platformie Zakupowej Podgląd zapytania

- Obowiązki i uprawnienia Inspektora:

- Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizytowania robót z częstotliwością zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadania inwestycyjnego - …… razy, zgodnie z ilością pobytów zadeklarowaną w ofercie.

- Zamawiający oczekuje, iż Inspektor (inspektorzy nadzoru poszczególnych branż) będzie odnotowywał swój pobyt na budowie w ewidencji liczby godzin w pracy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru.

- Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz protokołowanie wszystkich ustaleń z tych narad.

- Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.

- Inspektor ma sprawdzać jakość wykonanych robót, jakość wbudowywanych materiałów (egzekwowanie i odbiór od Wykonawcy atestów, certyfikatów itp.), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów.

- Inspektor nadzoru ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty. Ma również dokonać rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji objętej nadzorem – końcowego przy odbiorze końcowym zadania na podstawie kosztorysów powykonawczych oraz protokołów odbioru.

- Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapą geodezyjną powykonawczą i wszelkimi innymi załącznikami.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do doprowadzania do usunięcia ewentualnych usterek i sporządzenia odpowiednich protokołów.

- wykonywania na bieżąco dokumentacji fotograficznej terenu budowy (przed rozpoczęciem robót, w trakcie – szczególnie robót ulegających zakryciu i robót tymczasowych, po zakończeniu robót);

- Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym w razie potrzeby nawiązuje współpracę z nadzorem autorskim, nadzorem budowlanym.

- Inspektor nadzoru w przypadku gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania tych robót.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robót kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego i oddania obiektu do użytkowania

- Inspektor nadzoru bierze udział w sporządzaniu protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektor dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.

- Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi – będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorze ostatecznym bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach oferowanego wynagrodzenia umownego.

- Inspektor Nadzoru potwierdzi każdorazowo pobyt na budowie w ewidencji liczby godzin w pracy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Każdorazowo obecność Inspektora Nadzoru zostanie potwierdzona przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego w ewidencji liczby godzin.

- Wykonawca oświadcza, że funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego będą pełnić nw. osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane:

- Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawować będzie……………………., nr uprawnień ………………………...

§ 2

- Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przez okres wykonania robót budowlanych, odbiór końcowy wraz z dokumentacją powykonawczą i rozliczeniem końcowym wykonawcy robót budowlanych do dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego po usunięciu wszystkich wad.

- Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

§ 4

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wyrażające się kwotą:

brutto: ………………… zł słownie:……………………………………………. zł 00/100.

- Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane w terminie do 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę, po pozytywnym protokole odbioru robót budowlanych.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nr:  ………………………………………………...

- Faktury będą wystawione w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF.

- W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w tym systemie, Wykonawca wystawi fakturę w sposób alternatywny, zgodnie z przepisami prawa, a po ustaniu przeszkód przekaże ją do KSeF, o ile będzie to wymagane.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur, o ile mają one zastosowanie do niniejszej umowy.

- W przypadku przedstawienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wierzytelności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osób trzecich.

- Płatnikiem z tytułu niniejszej umowy będzie Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek (NIP 872-22-23-191).

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

§ 5

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania inspektora nadzoru w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

§ 6

- Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dodatkowych dokumentów formalno – prawnych od organów administracji publicznej w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia, jeżeli zostanie wydłużony termin wykonania robót budowlanych,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w § 1 ust. 5 (za uprzednią pisemna zgodą Zamawiającego) na osobę o kwalifikacjach odpowiadających kwalifikacjom obecnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadkach: choroby, innych zdarzeń losowych niezależnych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadkach takich osoba przejmująca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi spełniać warunki wymagane zapytaniu ofertowym. Zamawiający może żądać zmiany osoby Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli uzna, że nie wykonuje  należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku  naruszenia  lub  niewykonywania  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego postanowień  niniejszej  umowy oraz warunków zapytania publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy, nie płacąc wynagrodzenia nawet za wykonany nadzór.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zajęcia majątku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - jeżeli osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie rozpoczęła realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - zostanie wypowiedziana lub rozwiązana umowa na roboty budowlane w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu ww. okoliczności.

- Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
w szczególności, jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

b)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty,

c)	Zamawiający zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadkach określonych w ust. 1-3 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązana jest do natychmiastowego zwrotu wszelkiej dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
 w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

- Ewidencja pracy,

- Oferta Wykonawcy,

- Dokumentacja techniczna.

Wykonawca:									Zamawiający: