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[bookmark: _Toc94532505]

[bookmark: _Toc131156028]UMOWA (PROJEKT)

zawarta w  dniu …………… r. w Brzostku pomiędzy:

Gminą Brzostek, z siedzibą: ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, NIP: 872-22-23-191, REGON: 851661085 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Zbigniewa Kowalskiego - Burmistrza Brzostku,
przy kontrasygnacie: Joanny Nowickiej, Skarbnika Gminy,
a 
…………………….…… z siedzibą  ……………………………………………………. zwana dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
…………………….. – …………………..

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia zapytania publicznego.
zawarto umowę o następującej treści:

[bookmark: _Hlk124929432][bookmark: _Toc113953647][bookmark: _Toc131156029]§ 1 DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
1) dni – dni kalendarzowe;
2) [bookmark: Definicja_dzien_wykonania_przedm_umowy]dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3) dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru częściowego ostatniej części umowy;
4) siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
5) termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru wszystkich części umowy, którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;
6) wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia § 5 umowy.

[bookmark: _Toc131156030]§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na „Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowy budynku miejsca ukrycia w miejscowości Brzostek”.
2. Szczegóły Zamawiający uzgodni z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej celem uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
4. Zamówienie realizowane jest jako zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, finansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przekazanych przez Wojewodę zgodnie z art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dokumentacja projektowa stanowi usługę bezpośrednio służącą realizacji infrastruktury zapewniającej schronienie w budowlach ochronnych. W związku z powyższym Zamawiający odstępuje od stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z art. 157a ust. 1 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
5. Realizacja przedmiotu umowy obejmować będzie następujący zakres rzeczowy dokumentacji:
I. PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 Koncepcja projektowa z opisem technicznym
2 WZiZT . Warunki techniczne 
II. Projekt budowlany (PZT , PAB – opisowo+ ew schematy ) wielobranżowy
1 Projekt PZT i PAB w zakresie architektury
3 Projekt nawierzchni – plansza wysokościowa 
4 Projekt instalacji elektrycznych, sanitarnych, 
III. Projekt techniczno – wykonawczy wielobranżowy
1 Projekt wykonawczy 
2 Projekt instalacji.
3 Kosztorys uproszczony z przedmiarem
Przedmiotu umowy obejmuje również: 
· wykonanie ewentualnych badań geologicznych,
· pełna obsługa geodezyjna,
· całość dokumentacji na nośniku informatycznym.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa niniejsza umowa wraz z załącznikami.
8. Dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich usług i prac niewymienionych w OPZ a niezbędnych do całościowego i kompleksowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca składając ofertę podjął się wykonania wszelkich prac mających na celu kompleksowe, prawidłowe, terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy.
10. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem w szczególności:
a) Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), określającej zasady funkcjonowania ochrony ludności, obrony cywilnej oraz wymagania dotyczące obiektów zbiorowej ochrony,
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania ( Dz.U.2025.1548 z dnia 2025.11.13)
c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 524 t.j.) Prawo budowlane.
d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1679).
e) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).
f) wszelkich innych regulacji prawnych obowiązujących na dzień złożenia dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Części składowe projektu budowlanego winny spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
12. Projekt należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną przez inwestora koncepcję. Projekt należy opracować na kopii aktualnej mapy dla celów projektowych, uzyskanej we własnym zakresie, odpowiadającej wymogom obowiązujących w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 t.j.), której 1 egz. (tj. Matryca bez elementów projektowanych) należy przekazać inwestorowi wraz z dokumentacją.
13. Projekt budowlany należy uzgodnić w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowlanych dołączając do niego wszelkie niezbędne opinie, operaty, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami.
14. Podejmując czynności, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane należą do obowiązków inwestora, Wykonawca działał będzie z upoważnienia Zamawiającego, w oparciu o odrębnie udzielone, w tym celu pełnomocnictwo. Opłaty z tytułu udzielonych pełnomocnictw i podejmowanych na ich podstawie działań obciążają Wykonawcę.

[bookmark: _Toc131156031]§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę obowiązują następujące terminy:
a) 	Złożenie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę  – do 29 listopada 2026 r.
b)  ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2026 r.
2. [bookmark: _Hlk129680055]Termin wykonania umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy zostanie w tym terminie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru. Termin obejmuje również okres na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

[bookmark: _Toc131156032]§ 4 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza i w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie Wykonawcy,  tj. w kwocie ………... zł. 
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
3. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym 
w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Uznanie przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego ostatniej części umowy.
5. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia. 

[bookmark: _Toc131156033]§ 5 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus:.…..% podatek VAT od kwoty ….…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych),  co łącznie stanowi kwotę…………………… zł (słownie: ……..….… złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie po realizacji całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zaliczek ani płatności częściowych.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty pozyskania warunków technicznych, niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej we wszystkich właściwych instytucjach i urzędach, itp., i nie może ulec zmianie 
w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, o których mowa w §16 ust. 3.
5. Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 4 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania umowy. 
6. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu, zbycia lub obciążenia wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego.

[bookmark: _Toc114562583][bookmark: _Toc131156034]§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie za wykonaną umowę.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktury końcowej, w oparciu o protokół odbioru. 
3. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
4. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru.
5. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od jej otrzymania, po pozytywnym protokole odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania.
7. Faktury VAT będą płatne na konto Wykonawcy nr: … .
8. Faktury będą wystawione w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF.
10. W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w tym systemie, Wykonawca wystawi fakturę w sposób alternatywny, zgodnie z przepisami prawa, a po ustaniu przeszkód przekaże ją do KSeF, o ile będzie to wymagane.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur, o ile mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
12. W przypadku przedstawienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
13. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
14. Wierzytelności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osób trzecich.


[bookmark: _Toc94532513][bookmark: _Toc131156035]§ 7 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 

[bookmark: _Toc114562585][bookmark: _Toc131156036]§ 8 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy następujące osoby, spełniające wymogi i kryteria wskazane w OPZ:
1) projektant branży architektonicznej:
2) projektant branży konstrukcyjno- budowlanej:
3) projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
4) projektant branży instalacyjnej  w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 
2. [bookmark: Zmiana_osob_Wykonawcy]Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone OPZ, właściwe dla osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać minimum taki same właściwości, jak osoba, którą zastępuje. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
3. [bookmark: _Hlk198134103]Wykonawca wskazuje następującą osobę do koordynowania i nadzorowania realizacji  przedmiotu umowy: Pan/ Pani:…………………………., nr tel.:……………………, adres e-mail: ……………………
4. Wykonawca jest osobiście odpowiedzialny za rozliczenie i dokonanie odbioru części umowy.
5. Zamawiający wskazuje następującą osobę do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia 
i dokonania odbioru części umowy: Pan/ Pani: …………………………., nr tel.: ……………………, adres e-mail: ……………………
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 5 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

[bookmark: _Toc131156037]§ 9 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentów, bądź innych materiałów, znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy i mogących posłużyć do jego realizacji, innych niż udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,
2) dokonanie czynności odbioru umowy,
3) dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
4) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jeśli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na budowę),
5) poinformowanie Wykonawcy w formie pisemnej i elektronicznej, na adresy wskazane w §19 ust. 1 pkt 2, o:
a) wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od wszczęcia postępowania,
b) rozpoczęciu robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej  
w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia robót. 

[bookmark: _Toc131156038]§ 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Obowiązkiem Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej odbioru, 
2) zorganizowania procesu realizacji umowy w taki sposób, aby ustalone terminy wykonania przedmiotu umowy oraz poszczególnych jej części zostały dotrzymane,
3) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie o ewentualnym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,
4) uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, zgód, i ponoszenia kosztów z tego tytułu,
5) pozyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z klauzulą ostateczności – w przypadku posiadania w tym zakresie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego,
6) przygotowania do podpisu Zamawiającego stosownych, kompletnych wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych wraz z wymaganymi załącznikami – w przypadku, nieposiadania w tym zakresie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego,
7) dokonania uzupełnień lub usunięcia wad we wnioskach lub załącznikach, o których mowa 
w pkt 6 – w razie wezwania Zamawiającego przez organ administracji do uzupełnienia lub usunięcia wad w tych wnioskach lub załącznikach; w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności  dokonania ww. czynności w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
8) uzgadniania z Zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych w terminach umożliwiających wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej, 
w szczególności pisemnego uzgodnienia koncepcji projektowej,
9) zastosowania podczas projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych, mających na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów budowy i utrzymania obiektu oraz przeznaczenia obiektu dla wszystkich użytkowników,
10) zapewnienia międzybranżowej koordynacji rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tak, by rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą, 
11) [bookmark: _Hlk126581442]informowania Zamawiającego w formie raportu o postępie prac projektowych, co 4 tygodnie na adres e – mail wskazany w §19 ust. 1 pkt 1,
12) poprawy, uzupełnienia wykonanej dokumentacji projektowej w przypadku zgłoszenia do niej zastrzeżeń przez Zamawiającego lub wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
13) zapewnienia udzielenia przez projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, dla której opracowana została dokumentacja projektowa oraz w czasie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej - w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści pytań przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres wskazany w §19 ust. 1 pkt 2,
14) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,
15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF, 
16) sporządzenia wykazu opracowań z wyszczególnieniem części opisowej i rysunkowej wraz 
z wykazem rysunków.
2. Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna być:
1) kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
2) uzgodniona z Zamawiającym oraz we wszystkich właściwych instytucjach i urzędach,
3) zaopatrzona w uzgodnienia międzybranżowe, zamieszczone w metryce każdego rysunku, 
w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk i numerów uprawnień projektowych,
4) opracowana w sposób umożliwiający zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, w szczególności powinna umożliwiać wykonanie przyłączy mediów i uzyskanie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub ostatecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
5) opracowana z poszanowaniem osób trzecich, w szczególności z uwzględnieniem wpływu zaprojektowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach, określając strefy terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualnie konieczne wzmocnienia konstrukcji obiektów sąsiednich, zakres niezbędnego zajęcia terenu oraz wytyczne dla realizującego roboty budowlane, dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy,
6) zawarcia w dokumentacji projektowej wymaganych potwierdzeń sprawdzeń/ uzgodnień rozwiązań projektowych wymaganych przepisami prawa lub wynikających z branżowych warunków technicznych (np. uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż, PIP, Sanepid, uzgodnienie 
z PGE, PSG, MPWiK, MPEC, itp.).
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy, o czym zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, 
4. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.
6. [bookmark: _Hlk129177567][bookmark: _Hlk128742092]W przypadku powoływania się podczas opisywanych rozwiązań projektowych na znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do umowy.
7. [bookmark: _Hlk129177814]W sytuacji gdyby dokumentacja projektowa lub STWiORB zostały opisane  przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 5 do umowy. 
8. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować 
w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 – 2003. 
9. Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień odbioru części umowy, obejmującej ich wykonanie. 
10. W okresie 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp udzielić Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, zamówienia polegającego na wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

[bookmark: _Toc114562586][bookmark: _Toc131156039]§ 11 NARADY KOORDYNACYJNE
1. Osoba/y wskazane w §8 ust. 5 jest uprawniona do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §8 ust. 1,  
ust. 3 oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą zwoływane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Częstotliwość narad koordynacyjnych może ulec zmianie w zależności od postępu prac, w takim przypadku termin kolejnej narady wskazuje/ą osoba/y wskazana/e w §8 ust. 5. 
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Osoba/y wskazana/e w §8 ust. 5, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie[footnoteRef:1] narady z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. [1:  Zwołując naradę należy wskazać, czy ma się ona odbyć w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy użyciu środków komunikowania na odległość.] 

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
przed kolejną naradą lecz nie później niż do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

[bookmark: _Toc131156040]§ 12 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy odbierany będzie w drodze odbiorów przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany po wykonaniu umowy, zgodnie
3. [bookmark: _Hlk204352072]Odbiór przedmiotu umowy obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane będą na następujących zasadach:
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy, przekazując jednocześnie (jeden) egzemplarz opracowania projektowego zgłoszonego do odbioru, w formie wskazanej w OPZ,
2) przekazanie opracowania projektowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego i potwierdzone będzie protokołem przekazania,  
3) wraz z opracowaniem projektowym zgłoszonym do odbioru zostaną przekazane:
a) oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień, 
b) oryginały decyzji administracyjnych oraz map, 
c) karty katalogowe, atesty, certyfikaty oferowanych materiałów, elementów małej architektury, urządzeń itp.,
d) wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, złożone w trybie art. 564 kc, że opracowanie projektowe:
· zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
· nie zawiera wad, zostało przekazane w stanie pełnym i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
· złożone w wersji papierowej jest zgodne z załączoną wersją elektroniczną,
e) pisemne oświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 6 i 7,
f) pisemne oświadczenie, o których mowa w §13 ust. 5 pkt 2,
g) oświadczenie wykonawcy o przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz zachowaniu poufności,
4) Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego w terminie do 10 dni, licząc od dnia jego przekazania,
5) w przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego opracowania projektowego Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia, w terminie 4 dni, pozostałych egzemplarzy opracowania i po ich przedłożeniu dokona odbioru przedmiotu umowy; odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru,
6) w przypadku stwierdzenia wad lub braków w opracowaniu projektowym zgłoszonym do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub braków w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 4 dni; punkty 1-4 stosuje się odpowiednio,
7) w razie nieusunięcia wad lub braków opracowania projektowego w terminie, o którym mowa w pkt6, Zamawiający może od umowy odstąpić; odstąpienie powinno być dokonane na piśmie, w terminie 30 dni od upływu terminu do usunięcia wad.
4. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci opracowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 w formie przesyłki kurierskiej, na koszt Wykonawcy, na adres określony w §19 ust. 1 pkt 2 umowy chyba, że Wykonawca odbierze je osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 
5. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie umowy.


§ 13 OCHRONA INFORMACJI I POUFNOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Strony zgodnie oświadczają, że dokumentacja projektowa wykonywana na podstawie niniejszej Umowy dotyczy budynku pełniącego funkcję miejsca ukrycia, stanowiącego element infrastruktury ochrony ludności.
2. Strony uznają, że wszelkie informacje, dane, opracowania, rozwiązania projektowe, analizy, rysunki, modele, obliczenia, pliki elektroniczne oraz pozostałe materiały wytworzone lub przekazane w związku z realizacją niniejszej Umowy mają charakter poufny i podlegają ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, których ujawnienie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo infrastruktury ochrony ludności, bezpieczeństwo projektowanego obiektu lub prawnie chroniony interes Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się:
a) nie udostępniać dokumentacji ani informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
b) nie kopiować ani nie powielać dokumentacji poza zakresem niezbędnym do wykonania Umowy;
c) nie publikować, nie rozpowszechniać oraz nie prezentować rozwiązań projektowych osobom nieuprawnionym;
d) stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające dokumentację przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej, w tym wszystkie wersje papierowe, elektroniczne, pliki źródłowe, pliki edytowalne oraz wszelkie opracowania wykonane w ramach realizacji Umowy.
6. Po przekazaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia lub zniszczenia wszystkich kopii dokumentacji pozostających w jego posiadaniu, niezależnie od formy ich utrwalenia, z wyjątkiem dokumentów, których przechowywanie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres realizacji Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wykonania, a w zakresie informacji, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury ochrony ludności – do czasu ich publicznego ujawnienia przez Zamawiającego lub utraty przez nie znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa.
8. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
9. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia informacji dotyczących dokumentacji projektowej lub infrastruktury ochrony ludności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawiadomienia właściwych organów administracji publicznej lub organów ścigania, jeżeli okoliczności sprawy uzasadniają podjęcie takich działań.


[bookmark: _Toc131156041]§ 14 PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej, 
w ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, zwanych dalej utworami;
2) przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, a które przekazał Zamawiającemu zgodnie z umową;
3) wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań wykonanych na podstawie utworów (prawa zależne). 
2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów w ramach nadzoru autorskiego, dokonanych podczas wykonywania prac objętych tymi utworami.
4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 
i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
5. [bookmark: _Hlk102731448]W przypadku wykonania utworów przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do utworów lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się: 
1) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, 
2) dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru części umowy obejmujących opracowania projektowe,  oświadczenia twórców (współtwórców) utworów, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworów. 
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 
z nienależytym wykonaniem utworów w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do utworów. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem utworów, to uzyska od autorów utworów upoważnienia dla Zamawiającego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworów. 

[bookmark: _Toc131156042]§ 15 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy i korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów. 
2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu 
i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto, jeśli używanie przedmiotu umowy stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania przedmiotem umowy, 
2) zmodyfikować przedmiot umowy, aby był zgodny z umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 
3. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego, wynikających 
z innych ustaw, 
2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie. 

[bookmark: _Toc131156043]§ 16 RĘKOJMIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny. 
2. Okres rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wynosi 60 miesiący licząc od dnia wykonania dokumentacji projektowej, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru ostatniej części umowy obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej.  
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje także części przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.
4. W razie stwierdzenia wady w dokumentacji projektowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 
5. [bookmark: _Hlk105669283]Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wady Wykonawca dokonał istotnych zmian dokumentacji projektowej, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej wolnej od wad.   
6. Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu usunięcia wady z udziałem Stron.
7. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkował się do wezwania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uważa się, że podniesione w wezwaniu żądanie uznał za uzasadnione.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady (w tym również w przypadku, gdy usunięcie wady okazało się nieskuteczne) Zamawiający uprawniony jest dokonać usunięcia wady dokumentacji projektowej na wolną od wad na koszt Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad).
9. Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.
10. Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady dokumentacji projektowej stwierdzonej w czasie trwania rękojmi Zamawiający będzie kierował w formie mailowej na następujący adres e-mail: ………………….. oraz w formie pisemnej na adres: …………………………………... W razie zmiany ww. adresów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

[bookmark: _Toc131156044]§ 17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. [bookmark: _Hlk95978687]Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej[footnoteRef:2]: [2:  Wyszczególnione terminy zgodnie z KPA, nie obejmują okresu uprawomocnienia decyzji.] 

1) w przypadku wystąpienia, trwających dłużej niż 30 dni, opóźnień w uzyskaniu niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy – o liczbę dni opóźnienia,
2) w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania OPZ– o liczbę dni koniecznych do ich uzyskania,
3) w przypadku  rozbieżności ze stanem faktycznym map mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, która powoduje konieczność dokonania zmian w wykonanych opracowaniach – o liczbę dni koniecznych na dokonanie zmian,
4) w razie zaistnienia konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres pozyskania tej aktualizacji,
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej – o liczbę dni występowania siły wyższej,
6) w razie konieczności wprowadzenia zmian, wynikających ze zmiany przepisów prawa, które zostały uchwalone po dacie zawarcia umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmian tych przepisów – o liczbę dni koniecznych na doprowadzenie opracowanej już dokumentacji do zgodności z tymi przepisami.
2. Strony dopuszczają zmianę zakresu rzeczowego umowy w przypadku:
1) konieczności opracowania dodatkowych elementów dokumentacji projektowej, które są niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, badań, itp., których Zamawiający nie przewidział na etapie udzielenia zamówienia,
2) jeżeli okaże się, że usługi wymienione w OPZ będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .
3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie  realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanych części umowy – wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
4. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej.

[bookmark: _Toc105503100][bookmark: _Toc131156045]§ 18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości umowy lub niezrealizowanej/niezrealizowanych części umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia/ uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku konieczności zmiany lokalizacji obiektu, dla którego opracowywana jest dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, protestów społecznych,
2) w razie konieczności zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikającej 
z  inicjatywy Zamawiającego, protestów społecznych,
3) z narad, o którym mowa w §11 wynika, że nie jest prawdopodobne, by Wykonawca 
zdołał wykonać opracowanie projektowe w terminie,
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie realizuje dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ,
5) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej i/lub uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu, skutkującej utratą przez Zamawiającego źródła finasowania,
6) suma kar umownych przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia,
7) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §12 ust. 3 pkt 7.
3. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady:
1) Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie dokumentacji projektowej,
2)  Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy,
5. Postanowienia ust. 3 – 4 stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rękojmi na odebraną część/odebrane części umowy.
7. Rękojmia, o której mowa w ust. 6 udzielana jest na zasadach określonych w niniejszej umowie 
i na okres wskazany w §15 ust. 2, licząc od dnia odstąpienia od części umowy.

[bookmark: _Toc131156046]§ 19 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,
2) za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień, zgodnie z  § 10 ust. 1 pkt 13 - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
3) w razie, gdy na etapie postępowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, wystąpią braki pozycji robót w przedmiarze robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją a liczba tych przypadków będzie większa niż 10 - po 200 zł za każdy przypadek ponad 10,
4) [bookmark: _Hlk125104565]gdy zostanie stwierdzone, iż zachodzi niezgodność ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w §12 ust. 3 pkt 3d i pkt 3e - w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, 
5) za odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia,
6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,
7) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 
w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 2, w terminie wskazanym w §7 ust. 3 – w wysokości 100 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc od upływu terminu na dokonanie zmiany.
2. Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od wynagrodzenia netto Wykonawcy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 
4. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.
5. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

[bookmark: _Toc114562601][bookmark: _Toc131156047]§ 20 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY
1. Strony ustalają następujące adresy do komunikacji, z zastrzeżeniem §15 ust. 10:
1) Zamawiający: ……………….. e –  mail: …………………………………………..,
2) Wykonawca: …………………………………………… e – mail: ………………….
2. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę do drugiej.
3. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają odpowiednie zabezpieczenia i są zlokalizowane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
4. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.
5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości.
6. Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.
7. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
8. Strony oświadczają, że we wzajemnych kontaktach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, będą stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. 

[bookmark: _Toc114562602][bookmark: _Toc131156048]§ 21 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO
1. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej Stronie 
w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane mogą obejmować: imię 
i nazwisko, adres e – mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępniły, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.

[bookmark: _Toc114562603][bookmark: _Toc131156049]§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Integralną część umowy stanowią: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z wyjaśnieniami i zmianami OPZ dokonanymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) oferta Wykonawcy,
3) umowa konsorcjum (współpracy).
3. Załączniki do umowy stanowią: 
1) odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie Wykonawcy - znaki towarowe – załącznik nr 2,
3) Oświadczenie Wykonawcy - normy - załącznik nr 3.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany wprowadza się w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem tych wskazanych w umowie jako niewymagające zawarcia aneksu[footnoteRef:3]. [3:  Odpowiednio pisemnej lub elektronicznej.] 

5. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn obiektywnie niezależnych od Stron umowy.
6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:
7. Umowa została zawarta w dniu ……………………. 
8. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:
7. Dostęp do umowy zapewniono Wykonawcy i Zamawiającemu.
8. Za datę zawarcia umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony umowy, stosownie do znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.








Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca:
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załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

	Oświadczam, że przedmiot zamówienia/rozwiązania projektowe został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,  za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń w sposób nie ograniczający konkurencji  - bez użycia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.*

lub

Oświadczam, że:
1)	przedmiot zamówienia/rozwiązania projektowe został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
2)	przedmiotu zamówienia/rozwiązań projektowych nie można opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, gdyż …………………………………………….. (uzasadnienie),
3)	wskazano 	znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ,
4)	dopuszczono  rozwiązania równoważne poprzez użycie sformułowania "lub równoważne" przy każdym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
5)	dla każdego elementu zamówienia, opisanego w sposób określony w pkt. 4, określono kryteria oceny równoważności, w sposób  nie ograniczający konkurencji,
6)	znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte w następujących miejscach w dokumentacji projektowej i STWiORB:
………………………………………………….. (wskazać miejsce) 
W załączeniu przedkładam wykaz zastosowanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wraz z określeniem kryteriów w celu oceny równoważności. *

* niepotrzebne usunąć


















Załącznik nr 3 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY



	Oświadczam, że opracowania projektowe nie zawierają  norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych*

lub

Oświadczam, że:
1)	 opracowania projektowe odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych,
2)	Odniesienia, o których mowa w pkt. 1 zastosowano w kolejności preferencji wskazanej w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych,
3)	przy każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemie referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych dopuszczono rozwiązania równoważne i użyto sformułowania "lub równoważne"

W załączeniu przedkładam wykaz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych użytych w opracowaniach projektowych* 
.



* niepotrzebne usunąć

	





